| FAISMUN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |
| planeación de obras | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Validación de proyectos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| obras planeadas para licitación | 0 | 11 | 9 | 0 |
| ejecución de Obra | 0 | 11 | 8 | 6 |

1 Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron obras de acuerdo al calendario de actividades

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

| FM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |
| planeación de obras | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Validación de proyectos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| obras planeadas para licitación | 0 | 5 | 5 | 0 |
| ejecución de Obra | 0 | 5 | 7 | 1 |

1.Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

| FISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |
| planeación de obras | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Validación de proyectos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| obras planeadas para licitación | 0 | 0 | 6 | 0 |
| ejecución de Obra | 0 | 0 | 6 | 0 |

1.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

| FAFEF |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |
| planeación de obras | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Validación de proyectos | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 | 100 | 100 |
| obras planeadas para licitación | 0 | 0 | 1 | 0 |
| ejecución de Obra | 0 | 0 | 1 | 0 |

1.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.