|  | FAISMUN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |  |
|  | planeación de obras | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Validación de proyectos | 100 | 1000 |  |  |  |
|  | Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 |  |  |  |
|  | obras planeadas para licitación | 0 | 8 |  |  |  |
|  | ejecución de Obra | 0 | 8 |  |  |  |

1.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA,   quedando esta  actividad  al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron obras de acuerdo al calendario de actividades

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

|  | FM |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |  |
|  | planeación de obras | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Validación de proyectos | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 |  |  |  |
|  | obras planeadas para licitación | 0 | 2 |  |  |  |
|  | ejecución de Obra | 0 | 2 |  |  |  |

1.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron e inicio la ejecución de obras, de acuerdo al calendario de actividades

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

|  | FAFEF |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |  |
|  | planeación de obras | 100 | 100 |  |  |  |
|  | Validación de proyectos | 100 | 1000 |  |  |  |
|  | Elaboración de programa Operativo Anual | 100 | 100 |  |  |  |
|  | obras planeadas para licitación | 0 | 2 |  |  |  |
|  | ejecución de Obra | 0 | 2 |  |  |  |

1.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación de actividades, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

2.- Durante éste trimestre se trabajó en la validación de Proyectos, para la elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

3.- Durante éste trimestre se trabajó en la planeación, validación y elaboración de POA, quedando esta actividad al 100% durante el primer trimestre.

4.- Durante este periodo se licitaron e inicio la ejecución de obras, de acuerdo al calendario de actividades

5.- durante este periodo se ejecutaron obras de acuerdo al calendario de actividades.

| FISE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| actividades | primer trimestre | segundo trimestre | tercer trimestre | cuarto trimestre |
| planeación de obras |  | 100 |  |  |
| Validación de proyectos |  | 1000 |  |  |
| Elaboración de programa Operativo Anual |  | 100 |  |  |
| obras planeadas para licitación |  | 5 |  |  |
| ejecución de Obra |  | 5 |  |  |